CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNICOLMAYOR

Constructor y Gestor en Arquitectura

OBRahUB

Construction Operating System para Colombia y Latinoamérica

Anteproyecto · Plan de Negocios · Estudio Financiero · Cronograma

Diego Orlando Pineda Escobar

Powered by Cratere S.A.S.

Bogotá D.C. — 2026

# CONTENIDO

CONTENIDO	2

ANTEPROYECTO DE GRADO	2

OBRahUB — Construction Operating System para Colombia y Latinoamérica	2

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	3

2. PREGUNTA PROBLEMA	4

3. OBJETIVOS	4

3.1 Objetivo general	4

3.2 Objetivos específicos	4

4. JUSTIFICACIÓN	5

5. MARCO TEÓRICO (síntesis)	5

6. METODOLOGÍA	6

7. ALCANCE Y LIMITACIONES	7

8. RESULTADOS ESPERADOS	7

PLAN DE NEGOCIOS	7

OBRahUB — Construction OS para LATAM	8

1. RESUMEN EJECUTIVO	8

2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO	9

2.1 Misión	9

2.2 Visión	9

2.3 Productos y servicios	9

3. ANÁLISIS DEL SECTOR	10

4. ESTUDIO DE MERCADO	11

4.1 Segmentación y tamaño (Colombia)	11

4.2 Competencia	11

4.3 Cliente objetivo inicial (ICP)	11

5. MODELO DE NEGOCIO (Canvas)	12

6. ESTRATEGIA DE MARKETING	12

7. PLAN DE OPERACIONES	12

8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y LEGAL	13

9. ESTUDIO FINANCIERO (resumen — detalle en documento 03)	13

10. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MITIGACIÓN	14

11. IMPACTO	14

ESTUDIO FINANCIERO	14

OBRahUB — Cratere S.A.S.	14

1. INVERSIÓN INICIAL (ya ejecutada mayormente)	15

2. ESTRUCTURA DE COSTOS	15

2.1 Costos fijos mensuales (año 1)	15

2.2 Costo variable por usuario (mes)	15

3. PRECIOS Y PLANES	15

4. SUPUESTOS DE ADOPCIÓN (escenario base)	15

Suscriptores pagos (fin de año)	16

5. PROYECCIÓN DE INGRESOS	16

6. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO	16

7. PUNTO DE EQUILIBRIO	16

8. FLUJO DE CAJA Y EVALUACIÓN	17

9. SENSIBILIDAD	17

10. FINANCIAMIENTO	17

CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO	18

OBRahUB — Proyecto de grado + lanzamiento comercial	18

ANEXO — MÉTRICAS DE ÉXITO DEL PROYECTO DE GRADO	18

Nota: haga clic derecho sobre el índice → “Actualizar campos” para refrescar la paginación.

# ANTEPROYECTO DE GRADO

## OBRahUB — Construction Operating System para Colombia y Latinoamérica

Programa: Constructor y Gestor en Arquitectura Institución: Corporación Universitaria Unicolmayor Proponente: Diego Orlando Pineda Escobar Empresa respaldo: Cratere S.A.S. Fecha: Agosto de 2026

## 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La gestión de obras de construcción en Colombia y Latinoamérica sigue siendo fragmentaria, análoga y costosa. Un constructor en Bogotá, Medellín o Cartagena necesita hoy entre 5 y 10 herramientas desconectadas para administrar una sola obra: Excel para presupuestos APU, WhatsApp para la bitácora diaria, PDF impresos de la NSR-10 para consultas normativas, correos para RFIs, carpetas físicas para planos y fotografías.

Las consecuencias son medibles:

- Sobrecostos generalizados: estudios de Camacol y del BID estiman sobrecostos promedio del 20-40% en proyectos de construcción en la región, atribuidos en gran parte a mala planificación, control inadecuado y retrabajos.

- Pérdida de memoria institucional: la bitácora de obra —documento con valor legal— se lleva en cuadernos o mensajes que se pierden, generando litigios sin evidencia.

- Barrera normativa: la NSR-10, RETIE, RAS y decenas de normas modificatorias (Ley 1796 de 2016, Decreto 1711 de 2021, Decreto 1401 de 2023, entre otras) exigen conocimiento experto que el constructor promedio no tiene a mano. Tras el terremoto del 10 de agosto de 2026 existe además un proyecto de ley que obligará a actualizar la norma cada 5 años.

- Herramientas globales inaccesibles: Procore (EE. UU.) cobra desde USD 375/mes por usuario, está en inglés, no conoce la normativa colombiana y no incluye presupuestación APU local.

No existe en el mercado una herramienta que integre en un solo lugar, en español y contextualizada para el régimen normativo colombiano: modelado BIM, presupuestación APU con inteligencia artificial, cronograma con ruta crítica, bitácora con valor legal, control de avance (Curva S, SPI/CPI), interventoría con visión artificial y vigilancia normativa automática.

## 2. PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo mejorar la gestión administrativa, técnica y normativa de las obras de construcción en Colombia mediante una plataforma digital integral que consolide BIM, costos, cronograma, bitácora, control e interventoría con inteligencia artificial?

## 3. OBJETIVOS

### 3.1 Objetivo general

Desarrollar ObraHub, un sistema operativo de construcción (Construction OS) basado en la nube e inteligencia artificial, que integre la gestión documental BIM, presupuestación APU, programación y control de obra, bitácora legal e interventoría técnica normativa, para optimizar la administración de proyectos de construcción en Colombia y Latinoamérica.

### 3.2 Objetivos específicos

1. Diagnosticar los flujos de trabajo administrativos reales del constructor colombiano (presupuesto → cronograma → bitácora → control) e identificar sus puntos de falla. 2. Diseñar y construir la plataforma: gestión documental con visor BIM (IFC/DWG/DXF), motor de presupuestación APU paramétrico por país (COP/AIU, MXN/Financiamiento), cronograma Gantt con ruta crítica (CPM), bitácora diaria con anexos fotográficos, control con valor ganado (PV/EV/AC, SPI/CPI) y alertas automáticas. 3. Implementar un agente de interventoría multimodal (foto + voz + texto) que analice elementos de obra con visión artificial, cite la normativa vigente (con vigilancia automática de derogatorias) y permita conversación de seguimiento. 4. Validar el sistema en proyectos piloto reales midiendo tiempo de presupuestación, trazabilidad de bitácora y detección temprana de desviaciones. 5. Formular el plan de negocio para su explotación comercial por Cratere S.A.S. en el mercado LATAM.

## 4. JUSTIFICACIÓN

Técnica: Integra disciplinas que hoy viven separadas (BIM, EVM, normativa) en un flujo cerrado: modelo → cantidades → APU → cronograma → bitácora → curva S → alertas → informe.

Económica: Democratiza herramientas que hoy cuestan USD 375/mes por usuario; con modelo freemium el constructor pequeño accede por primera vez a control profesional de obra.

Social: El 70% de la vivienda en Colombia se autoconstruye o construye sin supervisión técnica profesional (DANE, MinVivienda). Un interventor IA gratuito reduce el riesgo sísmico de miles de familias, tema crítico tras el sismo de agosto de 2026.

Académica: Aplica el perfil integral del Constructor y Gestor en Arquitectura: conocimiento constructivo + gestión administrativa + innovación tecnológica.

Normativa: La vigilancia normativa automática responde a un problema real: la NSR-10 tiene 6 decretos modificatorios desde 2010 y un proyecto de ley de actualización quinquenal en trámite; ningún profesional puede hoy mantenerse al día manualmente.

## 5. MARCO TEÓRICO (síntesis)

- BIM (Building Information Modeling): flujo IFC (ISO 16739), cantidades 4D/5D.

- Gestión del valor ganado (EVM): PV/EV/AC, índices SPI/CPI, curva S (PMI, PMBOK).

- Método de la ruta crítica (CPM): holguras, cadena crítica.

- Presupuestación APU: análisis de precios unitarios, AIU colombiano (Ley 80/1993 art. 25, y régimen privado), precios de referencia SIC/Camacol.

- Régimen normativo colombiano: Ley 400/1997 y sus leyes modificatorias (1229/2008, 1796/2016), NSR-10 (Decreto 926/2010) y sus 6 decretos modificatorios, Decreto 1077/2015 (licencias), RAS (Res. 330/2017), RETIE, SG-SST (Decreto 1072/2015, Res. 312/2019).

- Sistemas multiagente y LLMs: GPT-4o multimodal, RAG (retrieval-augmented generation), transcripción Whisper.

- Arquitectura cloud serverless: Next.js, Supabase (Postgres + RLS + Storage), Vercel.

## 6. METODOLOGÍA

Enfoque: investigación aplicada con desarrollo de software iterativo (Scrum simplificado, sprints de 1 semana) y validación en campo.

Fases:

| Fase | Actividad | Producto |
| --- | --- | --- |
| 1. Diagnóstico | Entrevistas a constructores, análisis de competencia | Mapa de problemas, benchmark |
| 2. Núcleo documental | Gestión de archivos, visores IFC/DWG/DXF, carpetas anidadas | Módulo Documentos |
| 3. Motor económico | Generación APU con IA, parametrización por país | Módulo Costos |
| 4. Programación y control | Gantt CPM, bitácora, valor ganado, alertas | Módulos Seguimiento/Bitácora/Control |
| 5. Inteligencia artificial | Interventor multimodal, RAG normativo, vigilancia legal | Interventor IA |
| 6. Escala y negocio | Rendimiento, API pública, plan de negocios | ObraHub comercial |
| 7. Validación | Pilotos reales, E2E automatizado (17 pruebas) | Resultados y ajustes |

## 7. ALCANCE Y LIMITACIONES

Incluye: plataforma web+PWA completa (módulos listados), base normativa colombiana verificada, configuración paramétrica Colombia/México, API pública v1, plan de negocio.

No incluye (trabajo futuro): cálculo estructural automático, apps nativas iOS/Android (la PWA cubre móvil), marketplace ObraGo (fase 2 comercial), firmas digitales ante notario.

## 8. RESULTADOS ESPERADOS

1. Plataforma funcional desplegada en producción con 6 módulos integrados. 2. Reducción ≥70% del tiempo de elaboración de un presupuesto APU vs. manual. 3. Bitácora con evidencia fotográfica y trazabilidad por usuario (valor probatorio). 4. Interventor IA con acierto ≥80% en identificación de elementos y normativa aplicable (validación contra criterio de experto). 5. Plan de negocio viable con punto de equilibrio proyectado a 24 meses.

# PLAN DE NEGOCIOS

## OBRahUB — Construction OS para LATAM

Cratere S.A.S. · Bogotá D.C., Colombia · 2026

## 1. RESUMEN EJECUTIVO

ObraHub es el sistema operativo de la construcción en español: una plataforma web que integra en un solo producto lo que hoy el constructor colombiano y latinoamericano hace con Excel, WhatsApp, PDF impresos y 3 herramientas extranjeras: gestión documental BIM, presupuestación APU con IA, cronograma con ruta crítica, bitácora legal, control de obra (Curva S/SPI-CPI) e interventoría con inteligencia artificial multimodal que cita la norma vigente.

Problema: las herramientas líderes (Procore, PlanGrid, Autodesk Construction Cloud) cuestan desde USD 375/mes por usuario, están en inglés y no conocen la NSR-10, el APU colombiano ni la bitácora con valor legal. El 95% de las constructoras de la región son MIPYMES que no pueden pagarlas.

Solución: freemium en español, contextualizada al régimen normativo local, con IA generativa como diferenciador. Construida sobre arquitectura serverless de bajo costo (Next.js + Supabase + Vercel + OpenAI).

Oportunidad: ~12.000 constructoras formales en Colombia + ~180.000 maestros de obra e independientes + 60.000+ estudiantes de construcción al año. Mercado LATAM ampliable (México: parametrización ya implementada).

Modelo: Freemium → Pro (COP 149.000/mes por empresa) → Business (COP 449.000/mes) → API Enterprise. Ingresos adicionales: informes premium y futura bolsa de trabajo ObraGo.

Finanzas (escenario base): inversión inicial COP 18 millones; punto de equilibrio en el mes 19 con 160 suscriptores Pro; VAN positivo (COP 96 M a 5 años, tasa 18%); TIR estimada 48%.

Equipo: Diego Orlando Pineda Escobar (constructor y gestor en arquitectura; Tec. Constr. Arq. UGC; Ing. Constructor ITC México) con soporte de Cratere S.A.S.

## 2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

### 2.1 Misión

Dar a cada constructor de habla hispana —de la gran constructora al maestro de obra— las herramientas profesionales de gestión, control y normativa que hoy solo pueden pagar las multinacionales.

### 2.2 Visión

Ser el Construction OS estándar en Latinoamérica para 2031, con presencia en Colombia, México, Perú y Chile, y la base de datos profesional que alimente la bolsa de trabajo ObraGo.

### 2.3 Productos y servicios

| Módulo | Qué hace | Estado |
| --- | --- | --- |
| 📁 Documentos | Gestor con carpetas anidadas, visor BIM (IFC 3D), planos DWG/DXF, PDF, ZIP | ✅ En producción |
| 💰 Costos | Presupuestación APU con IA paramétrica por país (COP/AIU, MXN), precios reales | ✅ En producción |
| 📊 Seguimiento | Gantt con dependencias y ruta crítica CPM | ✅ En producción |
| 📔 Bitácora | Registro diario legal: clima, personal, equipo, avance por tarea, fotos | ✅ En producción |
| 📈 Control | Curva S, SPI/CPI, alertas automáticas (6 reglas), Excel/PPTX | ✅ En producción |
| 👁️ Interventor IA | Análisis multimodal (foto/voz/texto) con citas normativas y conversación | ✅ En producción |
| ⚖️ Vigilancia normativa | Escáner de 12 fuentes oficiales; nunca cita normas derogadas | ✅ En producción |
| 🔌 API pública v1 | Integración con ERPs y contabilidad | ✅ En producción |
| 🧰 Punch List / Órdenes de cambio / RFIs | Gestión de defectos y cambios | ✅ En producción |

Propuesta de valor única: el circuito cerrado *modelo BIM → cantidades → APU → cronograma → bitácora diaria → curva S → alertas → informe de asamblea*, en español, con la norma colombiana viva dentro del producto.

## 3. ANÁLISIS DEL SECTOR

- La construcción aporta ~7% del PIB colombiano (~COP 90 billones/año).

- Participación formal (Camacol, ANDI): ~3.000 afiliados; constructoras formales registradas ~12.000; MIPYMES = 95% del tejido.

- Vivienda: déficit habitacional acumulado ~3,8 millones de unidades (MinVivienda, DANE); programas VIS/VIP mantienen demanda estructural.

- Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y planes de vivienda impulsan ejecución pública.

- Digitalización del sector: acelerada por pandemia y por exigencias de control de recursos públicos (SECOP II obligatorio).

- Tras el terremoto de agosto 2026, la revisión estructural y la rehabilitación de edificaciones existentes (Decreto 1711/2021 - AIS) entrarán en demanda alta: mercado directo para ObraHub.

Tendencias clave: BIM obligatorio gradual en licitaciones públicas; IA generativa adoptada primero por MIPYMES por costo-accesibilidad; trabajo móvil (PWA) preferido en obra.

## 4. ESTUDIO DE MERCADO

### 4.1 Segmentación y tamaño (Colombia)

| Segmento | Tamaño | Dolor principal | Disposición de pago |
| --- | --- | --- | --- |
| Constructoras pequeñas y medianas (5-50 empleados) | ~12.000 empresas | Desviaciones de presupuesto/plazo, papeleo | Media-alta (COP 100-300k/mes) |
| Interventorías y firmas de supervisión | ~2.500 firmas | Evidencia, informes, RAG normativo | Alta (COP 300-500k/mes) |
| Constructoras/independientes (1-4 personas) | ~180.000 | Todo: presupuesto, norma, control | Baja (freemium → complementos) |
| Estudiantes y docentes (arquitectura, ingeniería, construcción) | ~60.000 activos | Aprender con herramientas reales | Muy baja (futuros clientes) |
| Entidades públicas (oficinas de control, alcaldías) | ~1.100 municipios | Trazabilidad de recursos | Media (convenios) |

SAM conservador (Colombia): 12.000 × penetración 2% a 5 años = 240 empresas de pago + ecosistema freemium.

### 4.2 Competencia

| Competidor | Precio | Debilidad frente a ObraHub |
| --- | --- | --- |
| Procore (EE. UU.) | Desde USD 375/usuario/mes | Precio, inglés, sin NSR-10/APU local |
| Autodesk Construction Cloud | USD 410+/mes | Precio, complejidad, sin bitácora legal local |
| PlanGrid / Buildertrend | USD 100-350/mes | Sin norma colombiana, sin IA visual |
| Aplazados locales (Excel, hojas propias) | $0 | Sin integración, sin evidencia, sin control |
| Bulldozer/Obra 24 (apps locales puntuales) | USD 30-90 | Puntuales (una sola función), sin circuito completo |

Ventaja competitiva sostenible: (1) barrera normativa — la base de vigilancia legal colombiana es difícil de replicar por extranjeros; (2) datos de precios APU locales vivos; (3) IA multimodal en español con protocolo de interventoría; (4) costo serverless 10x menor que arquitectura tradicional.

### 4.3 Cliente objetivo inicial (ICP)

Constructora/interventoría bogotana o medellinense de 5-30 personas, con 2-6 obras simultáneas, que hoy pierde 10+ horas semanales en Excel y reportes.

## 5. MODELO DE NEGOCIO (Canvas)

| Bloque | Contenido |
| --- | --- |
| Segmentos | Constructoras MIPYME; interventorías; independientes; academia; entidades públicas |
| Propuesta de valor | Construction OS en español: BIM+APU+Gantt+Bitácora+Control+Interventor IA con NSR-10 viva; freemium real |
| Canales | Web/PWA directa; alianzas Camacol/COINSAP; universidades; contenido (noticias del sector integradas); referidos |
| Relación | Autoservicio con onboarding guiado; soporte humano en planes pagos; comunidad |
| Ingresos | Suscripción Pro 149k/mes · Business 449k/mes · API enterprise · informes premium · (futuro) ObraGo |
| Recursos clave | Plataforma (activos intangibles: código, base normativa, base de precios); marca; datos de uso |
| Actividades clave | Desarrollo de producto; vigilancia normativa continua; venta y alianzas; soporte |
| Alianzas clave | Cratere S.A.S. (respaldo); proveedores cloud (Vercel/Supabase/OpenAI); gremios; universidades |
| Costos | Infraestructura variable (serverless); IA por uso; personas; marketing digital |
| Estructura de costos | ~70% variable por usuario → escalamiento con margen |

## 6. ESTRATEGIA DE MARKETING

Posicionamiento: *"La obra bajo control — en español, con la norma viva."*

Lanzamiento (meses 1-6): producto gratuito abierto; 3 pilotos con constructoras aliadas (casos de estudio medibles); demo para docentes en Unicolmayor y facultades aliadas; publicación del pitch.

Crecimiento (meses 6-18): SEO técnico ("presupuesto APU con IA", "bitácora de obra digital", "NSR-10 online"); webinar mensual; programa de referidos (1 mes gratis); contenido de vigilancia normativa como imán (informe quincenal gratuito); alianza con Camacol regional.

Consolidación (meses 18-36): marketplace de plantillas APU; convenios con universidades (licencia académica); entrada a México con distribuidor local; ObraGo (bolsa de trabajo) como motor de red.

Métricas clave: activación (1er presupuesto creado), conversión free→pago (meta 4%), churn mensual (<3,5%), CAC (meta < COP 180.000), LTV (> COP 1.400.000).

## 7. PLAN DE OPERACIONES

- Producción de software: desarrollo continuo (1 desarrollador principal + IA copilotos); releases semanales; suite E2E automatizada de 17 pruebas antes de cada deploy.

- Vigilancia normativa: crons diarios/semanales sobre 12 fuentes oficiales (MinVivienda, SGC, ICONTEC, Camacol, Congreso...) con clasificación por IA.

- Soporte: tickets por correo + chat; SLA 48h (Pro) / 12h (Business).

- Infraestructura: Vercel (frontend/API), Supabase (Postgres+RLS+Storage+Auth), OpenAI (IA), Resend (email). Costo 100% variable y monitoreado (alertas de presupuesto).

## 8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y LEGAL

Empresa: Cratere S.A.S. (constituida; NIT activo) — objeto: tecnología para construcción.

| Rol (inicio) | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Diego O. Pineda E. — Gerente/CTO | Producto, tecnología, estrategia |
| Apoyo contable (outsourcing) | Contabilidad, impuestos |
| Apoyo comercial (desde mes 9) | Ventas y alianzas |

Cumplimiento: Habeas Data (Ley 1581/2012) — política de privacidad y tratamiento de datos; términos de servicio; respaldo diario de base de datos; contratos de orden de compra para planes anuales.

## 9. ESTUDIO FINANCIERO (resumen — detalle en documento 03)

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Inversión inicial | COP 18.000.000 |
| Costos fijos mensuales (año 1) | COP 2.100.000 |
| Precio Pro / Business | COP 149.000 / 449.000 por mes |
| Punto de equilibrio | Mes 19 (~160 suscriptores Pro equivalentes) |
| Proyección ingresos año 3 | COP 540 millones |
| VAN (5 años, 18%) | COP +96 millones |
| TIR estimada | ~48% |

## 10. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MITIGACIÓN

| Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Costos de IA crecen más rápido que ingresos | Media | Alto | Caché de respuestas, modelos por lotes, límites por plan |
| Entrada de competidor extranjero localizado | Media | Alto | Barrera normativa + velocidad + precio |
| Adopción lenta (resistencia al cambio) | Media | Medio | Freemium, capacitación, pilotos medibles |
| Dependencia de terceros cloud | Baja | Medio | Arquitectura portable (Postgres estándar) |
| Cambio regulatorio de IA/datos | Baja | Medio | Cumplimiento desde el diseño, datos en región |
| Concen­tración de ventas en pocos clientes | Media | Medio | Estrategia long-tail de MIPYMES |

## 11. IMPACTO

Social: profesionalización del constructor pequeño; reducción de riesgo sísmico en autoconstrucción (interventor IA gratuito); formalización laboral de maestros.

Tecnológico: primer Construction OS LATAM con vigilancia normativa automática y evidencia contra normas derogadas.

Académico: material vivo de enseñanza para programas de construcción y arquitectura.

# ESTUDIO FINANCIERO

## OBRahUB — Cratere S.A.S.

Cifras en COP. Supuestos conservadores. Elaborado agosto 2026.

## 1. INVERSIÓN INICIAL (ya ejecutada mayormente)

| Rubro | Valor |
| --- | --- |
| Desarrollo de software (horas valorizadas + herramientas) | $10.000.000 |
| Marca, dominios, identidad | $1.200.000 |
| Marketing de lanzamiento (6 meses) | $4.000.000 |
| Infraestructura año 1 (variable, prepagada) | $2.300.000 |
| Legal/contable/constitución | $500.000 |
| TOTAL | $18.000.000 |

## 2. ESTRUCTURA DE COSTOS

### 2.1 Costos fijos mensuales (año 1)

| Concepto | Mensual |
| --- | --- |
| Contabilidad/outsourcing | $400.000 |
| Marketing digital sostenido | $800.000 |
| Servicios base (Vercel Pro + Supabase Pro + dominio/email amortizado) | $560.000 |
| Servicios legales/eventuales | $140.000 |
| Reserva imprevistos | $200.000 |
| Total fijos | $2.100.000 |

### 2.2 Costo variable por usuario (mes)

| Concepto | Pro | Free |
| --- | --- | --- |
| OpenAI (consultas IA con límites de plan) | $9.000 | $1.500 |
| Infraestructura incremental (Storage/ BW) | $3.000 | $500 |
| Soporte asignado | $6.000 | $0 |
| Costo variable | $18.000 | $2.000 |

## 3. PRECIOS Y PLANES

| Plan | Precio/mes | Incluye |
| --- | --- | --- |
| Free | $0 | 1 proyecto, 20 consultas IA/mes, bitácora, visor BIM |
| Pro | $149.000 | 10 proyectos, 500 consultas IA, informes Excel/PPTX, alertas email |
| Business | $449.000 | Ilimitado, API, SSO, soporte 12h, SLA |
| API Enterprise | Desde $1.500.000 | Contrato anual |

Margen bruto Pro: (149.000 − 18.000)/149.000 = 88%.

## 4. SUPUESTOS DE ADOPCIÓN (escenario base)

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Usuarios free año 1 → 3 | 600 → 4.500 |
| Conversión free→pago | 2% → 4% |
| Churn mensual | 3,5% |
| Mezcla pagos | 82% Pro / 15% Business / 3% Enterprise |

### Suscriptores pagos (fin de año)

| Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 150 | 340 | 620 | 950 |

## 5. PROYECCIÓN DE INGRESOS

| Concepto | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suscripciones | $36 M | $196 M | $540 M | $1.020 M | $1.640 M |
| Servicios/implementación | $6 M | $24 M | $60 M | $110 M | $160 M |
| Ingresos totales | $42 M | $220 M | $600 M | $1.130 M | $1.800 M |

*(M = millones)*

## 6. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

| Concepto | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos | $42 M | $220 M | $600 M | $1.130 M | $1.800 M |
| Costos variables | $9 M | $34 M | $82 M | $145 M | $220 M |
| Costos fijos | $25 M | $34 M | $55 M | $92 M | $160 M |
| EBITDA | $8 M | $152 M | $463 M | $893 M | $1.420 M |
| Margen EBITDA | 19% | 69% | 77% | 79% | 79% |

## 7. PUNTO DE EQUILIBRIO

- Suscriptores necesarios: fijos $2,1 M ÷ margen de contribución Pro ($131.000) ≈ 16 clientes/mes para cubrir fijos operativos.

- Incluyendo la recuperación de la inversión de $18 M a 24 meses (+$750.000/mes): ~21 clientes.

- Proyección base cruza esa meta en el mes 19.

## 8. FLUJO DE CAJA Y EVALUACIÓN

|  | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flujo neto | −18 | −4 | 128 | 428 | 833 | 1.330 |

- VAN (tasa de descuento 18%): ≈ +$96 millones

- TIR: ≈ 48%

- Criterio: VAN > 0 y TIR >> oportunidad → proyecto financieramente viable.

## 9. SENSIBILIDAD

| Escenario | Conversión | Año 3 ingresos | VAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Pesimista | 2% fija | $380 M | +$21 M |
| Base | 2%→4% | $600 M | +$96 M |
| Optimista (México año 2) | 5% | $860 M | +$180 M |

Incluso en pesimista el VAN es positivo: la estructura de costos mayormente variable protege el negocio.

## 10. FINANCIAMIENTO

Aporte propio (Cratere S.A.S.) + flujos reinvertidos. No se requiere deuda. Opcional: convocatoria MinTIC/MinCIT o aceleradora SaaS LATAM para acelerar expansión a México (uso: 1 comercial + marketing, $30 M por 12 meses).

# CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO

## OBRahUB — Proyecto de grado + lanzamiento comercial

| # | Fase / Entregable | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diagnóstico y benchmark de competencia | ✅ Ejecutado | Análisis Procore/ACC/PlanGrid (doc. 02, cap. 4) |
| 2 | Gestión documental + visor BIM (IFC/DWG/DXF) | ✅ Ejecutado | Módulo Documentos en producción |
| 3 | Motor APU paramétrico Colombia/México | ✅ Ejecutado | Módulo Costos en producción |
| 4 | Gantt CPM + Bitácora legal | ✅ Ejecutado | Módulos Seguimiento/Bitácora |
| 5 | Control de obra: Curva S, SPI/CPI, alertas, Excel/PPTX | ✅ Ejecutado | Módulo Control |
| 6 | Interventor IA multimodal + conversación | ✅ Ejecutado | Foto/voz/texto con seguimiento |
| 7 | Vigilancia normativa (12 fuentes + marco NSR completo) | ✅ Ejecutado | 18 normas de la cadena verificadas |
| 8 | Pilotos con constructoras (3 casos medibles) | 🔜 Mes 1-3 | Casos de estudio con métricas |
| 9 | Validación académica y socialización | 🔜 Mes 2-4 | Presentación Unicolmayor |
| 10 | Entrega final de documentos de grado | 🔜 Mes 4 | Este paquete + anexos |
| 11 | Lanzamiento comercial (marketing, onboarding) | 🔜 Mes 3-6 | Métricas de activación |
| 12 | 100 primeros usuarios pagos | 🔜 Mes 9-12 | Dashboard de suscripciones |
| 13 | Expansión México (distribuidor + marketing local) | 🔜 Año 2 | Primeros 20 clientes MX |
| 14 | ObraGo (bolsa de trabajo) | 🔜 Año 2-3 | MVP marketplace |

Metodología de control: cada fase cierra con demostración en producción + suite E2E automatizada (17 verificaciones de regresión) + revisión de métricas.

## ANEXO — MÉTRICAS DE ÉXITO DEL PROYECTO DE GRADO

| Indicador | Meta |
| --- | --- |
| Tiempo de elaboración de presupuesto APU | −70% vs. manual |
| Trazabilidad de bitácora | 100% de días registrados con evidencia en pilotos |
| Detección temprana de desviaciones | Alerta automática el mismo día de la desviación (SPI/CPI) |
| Precisión del Interventor IA | ≥80% de identificación correcta (criterio de experto) |
| Cobertura normativa | 100% de la cadena legal NSR-10 vigente registrada |
| Pruebas E2E | 17/17 pasando en cada release |